**План**

**мероприятий на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местонахождение** | **наименование**  **объекта** | **Характер повреждения** | **Площадь**  **Объем** | **Сроки исполнения** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ул. 60 лет Октября** |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября  проезд за школой | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 4491 м2 | июль-  сентябрь | Бюджет московской области  Бюджет муниципального образования |
| 2 | п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября  проезд возле КЮТ | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 20 м2 | май | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 3 | п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября  у д. 8 | внутриквартальная  дорога | повреждение асфальтового покрытия в 3х местах | 24 м2 | июнь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 4 | п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября  у д. 7 | внутриквартальная  дорога | выбоины в  2х местах | 3м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 5 | п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября  у д. 9 | внутриквартальная  дорога | выбоины в  2х местах | 3м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 6 | п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября  у д/с № 39 | внутриквартальная  дорога | выбоины в  3 местах | 4 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 7 | п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября  д.2-д.4 | внутриквартальная  дорога | после ремонтных работ | 4,5 м2 | май | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | **ул. Молодежная** |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  перекресток возле разворотного круга | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 40 м2 | май-июнь | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 9 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  около поликлиники | дорога общего пользования | выбоины в  3 местах | 6 м2 | апрель | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 10 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  около аптеки | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 8 м2 | апрель | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.33 | внутриквартальная дорога | выбоины в  3 местах | 12 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 12 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.17 | внутриквартальная дорога | выбоины в  3 местах | 12 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 13 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.15 | внутриквартальная дорога | выбоины в  3 местах | 12 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 14 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.8 | внутриквартальная дорога | выбоины в  2 местах | 8 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 15 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.19 | внутриквартальная дорога | выбоины в  4 местах | 16 м2 | май | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 16 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.14 | внутриквартальная дорога | выбоины в  2 местах | 8 м2 | май | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 17 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.24 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 240 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 18 | п. Белоозерский  ул. Молодежная  у д.29 | внутриквартальная дорога | выбоины в  3 местах | 12 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
|  | **ул. Юбилейная** |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Белоозерский  ул. Юбилейная  д.10 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 50 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 20 | п. Белоозерский  ул. Юбилейная  д.4 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 50 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
|  | **ул. 50 лет Октября** |  |  |  |  |  |
| 21 | п. Белоозерский  ул. 50 лет Октября  от д.14 до д.19 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 45 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
|  | **ул. Комсомольская** |  |  |  |  |  |
| 22 | п. Белоозерский  ул. Комсомольская  у д.15 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 8 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 23 | ул. Молодежная,  ул. 60 лет Октября,  ул. Юбилейная | разметка дорог, обозначение пешеходных переходов |  |  | май- июнь | МУП «СЕЗ – Белоозерский» МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 24 | С. Михалево, ул. Копченова | Дорога общего пользования | Ремонт дорожного полотна | 8400м2 | июль-  сентябрь | Бюджет московской области  Бюджет муниципального образования |
| 25 | Д. Цибино, ул. Трудовая | Дорога общего пользования | Ремонт дорожного полотна | 6000м2 | июль-  сентябрь | Бюджет московской области  Бюджет муниципального образования |

Начальник отдела строительства и ЖКХ А.Г. Кудряшов