**План**

**мероприятий на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местонахождение** | **наименование****объекта** | **Характер повреждения** | **Площадь****Объем** | **Сроки исполнения** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ул. 60 лет Октября** |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Белоозерский ул. 60 лет Октябряпроезд за школой | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 4491 м2 | июль-сентябрь | Бюджет московской областиБюджет муниципального образования |
| 2 | п. Белоозерский ул. 60 лет Октябряпроезд возле КЮТ | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 20 м2 | май | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 3 | п. Белоозерский ул. 60 лет Октябряу д. 8 | внутриквартальнаядорога | повреждение асфальтового покрытия в 3х местах | 24 м2 | июнь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 4 | п. Белоозерский ул. 60 лет Октябряу д. 7 | внутриквартальнаядорога | выбоины в2х местах | 3м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 5 | п. Белоозерский ул. 60 лет Октябряу д. 9 | внутриквартальнаядорога | выбоины в2х местах | 3м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 6 | п. Белоозерский ул. 60 лет Октябряу д/с № 39 | внутриквартальнаядорога | выбоины в 3 местах | 4 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 7 | п. Белоозерский ул. 60 лет Октябряд.2-д.4 | внутриквартальнаядорога | после ремонтных работ | 4,5 м2 | май | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  | **ул. Молодежная** |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяперекресток возле разворотного круга | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 40 м2 | май-июнь | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 9 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяоколо поликлиники |  дорога общего пользования | выбоины в 3 местах | 6 м2 | апрель | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 10 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяоколо аптеки | дорога общего пользования | повреждение асфальтового покрытия | 8 м2 | апрель | МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.33 | внутриквартальная дорога | выбоины в 3 местах | 12 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 12 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.17 | внутриквартальная дорога | выбоины в 3 местах | 12 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 13 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.15 | внутриквартальная дорога | выбоины в 3 местах | 12 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 14 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.8 | внутриквартальная дорога | выбоины в 2 местах | 8 м2 | май | ООО «Канвас-Строй» |
| 15 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.19 | внутриквартальная дорога | выбоины в 4 местах | 16 м2 | май | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 16 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.14 | внутриквартальная дорога | выбоины в 2 местах | 8 м2 | май | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 17 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.24 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 240 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 18 | п. Белоозерскийул. Молодежнаяу д.29 | внутриквартальная дорога | выбоины в 3 местах | 12 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
|  | **ул. Юбилейная** |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Белоозерскийул. Юбилейнаяд.10 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 50 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 20 | п. Белоозерскийул. Юбилейнаяд.4 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 50 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
|  | **ул. 50 лет Октября** |  |  |  |  |  |
| 21 | п. Белоозерскийул. 50 лет Октябряот д.14 до д.19 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 45 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
|  | **ул. Комсомольская**  |  |  |  |  |  |
| 22 | п. Белоозерскийул. Комсомольскаяу д.15 | внутриквартальная дорога | повреждение асфальтового покрытия | 8 м2 | июль-сентябрь | МУП «СЕЗ - Белоозерский» |
| 23 | ул. Молодежная,ул. 60 лет Октября,ул. Юбилейная | разметка дорог, обозначение пешеходных переходов |  |  | май- июнь | МУП «СЕЗ – Белоозерский» МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| 24 | С. Михалево, ул. Копченова | Дорога общего пользования | Ремонт дорожного полотна | 8400м2 | июль-сентябрь | Бюджет московской областиБюджет муниципального образования |
| 25 | Д. Цибино, ул. Трудовая | Дорога общего пользования | Ремонт дорожного полотна | 6000м2 | июль-сентябрь | Бюджет московской областиБюджет муниципального образования |

Начальник отдела строительства и ЖКХ А.Г. Кудряшов